Kraków, 15.06.2022

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04a/AMTP/2022**

W związku z realizacją Projektu „*Wytwarzanie innowacyjnych wyrobów na hybrydowej linii technologicznej do produkcji rur czarnych oraz z powłokami metalicznymi, przy jednoczesnym zaostrzeniu tolerancji wymiarowych, z wykorzystaniem rozproszonego strumienia magnetycznego do badań jakościowych*” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0510/18-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.1.1 (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 2/1.1.1/2018) oraz w związku z obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, **Spółka ArcelorMittal Tubular Products Kraków Sp. z o.o.** składa zapytanie ofertowe **dotyczące zakupu, dostawy zgodnie z DDP INCOTERMS 2010, uruchomienia, przeprowadzenia prób, odbioru technicznego systemu badań nieniszczących korpusu rury (metodą magnetycznego strumienia rozproszonego) wraz z urządzeniami pomocniczymi. System ten będzie elementem linii pilotażowej (technologicznej) do produkcji rur Ø 76,1 – 168,3mm i kształtowników 60x60 - 120x120.**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie III niniejszego zapytania ofertowego i Specyfikacji Technicznej 04a/AMTP/2022.

**I. ZAMAWIAJĄCY:**

**ArcelorMittal Tubular Products Kraków Sp. z o.o.**

ul. Ujastek 1

31-752 Kraków  
Adres strony www: <https://poland.arcelormittal.com>

w dalszej treści zapytania ofertowego zwana dalej jako „Spółka” lub „Zamawiający”.

**II. TRYB POSTĘPOWANIA:**

II.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843z późn. zm.).

II.2. Niniejsze postepowanie zostaje przeprowadzone w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności.

II.3. Niniejsze postepowanie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady uczciwej konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.

II.4. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

II.5. Niniejsze postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień (dalej: Regulamin) obowiązującym u Zamawiającego.

II.6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Zamawiającego (ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków) oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

II.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a). zmiany treści zapytania ofertowego w tym zmiany warunków postepowania,

b). zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub unieważnienia postepowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

II.8. O wprowadzonych w zapytaniu ofertowym zmianach Zamawiający poinformuje Oferentów w każdym ze sposobów wyszczególnionych jako forma upublicznienia opisana w Regulaminie.

II.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwracania się do Oferentów na każdym etapie postępowania o dodatkowe informacje, dokumenty lub wyjaśnienia. Kontakt Zamawiającego z Oferentem nastąpi drogą elektroniczną wskazaną w treści nadesłanej przez Oferenta oferty.

II.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji ze wszystkimi Oferentami, którzy złożyli ofertę spełniającą warunki dopuszczające (tzn. warunki udziału w postepowaniu) wskazane w treści zapytania ofertowego. Negocjacje prowadzone będą według następujących zasad:

a). po upływie terminu składania ofert Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu o możliwości przeprowadzenia negocjacji i zaprosi tych Oferentów do negocjacji, uzgadniając z każdym z Oferentów indywidualne terminy spotkań,

b). uzgodnienia dot. terminu negocjacji będą prowadzone w drodze poczty elektronicznej,

c). negocjacjom podlegają wyłącznie parametry, które stanowią kryteria oceny ofert,

d). przebieg negocjacji dokumentuje się w formie pisemnego protokołu, podpisanego przez zespoły negocjacyjne Zamawiającego i Oferenta,

e). w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Oferent przedkłada zmodyfikowana ofertę, uwzględniając ustalenia z negocjacji. Zmodyfikowana oferta nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż oferta pierwotna,

f). w przypadku jeśli Oferent odmówi udziału w negocjacjach, negocjacje nie doprowadzą do wiążących ustaleń lub Oferent nie przedłoży zmodyfikowanej oferty, ocenie podlega pierwotnie złożona oferta Oferenta,

g). Zamawiający w terminie do 60 dni od dnia złożenia ostatniej zmodyfikowanej oferty dokona oceny ofert i wybierze Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza,

h). Zamawiający może zażądać od Oferentów wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związanego ofertą.

i). Termin obowiązywania oferty to 120 dni od daty jej złożenia.

II.11. W sytuacji zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy lub też unieważnienia postepowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty oraz upubliczni stosowaną informację.

II.12. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwracania się do Oferentów na każdym etapie postępowania o dodatkowe informacje, dokumenty lub wyjaśnienia. Kontakt Zamawiającego z Oferentem nastąpi drogą elektroniczną wskazaną w treści nadesłanej przez Oferenta oferty.

II.13. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający **nie dopuszcza możliwości** składania ofert częściowych.

II.14. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający **nie dopuszcza możliwości** składania ofertwariantowych.

**II.15. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz Regulaminu.**

II.16. Oferentom przysługuje środek ochrony prawnej w postaci protestu dotyczącego przeprowadzonej oceny ofert zgodnie z Regulaminem.

II.17. Dokumentacja związana z niniejszym zapytaniem ofertowym (wraz z załącznikami) sporządzona musi być w języku polskim i angielskim. W przypadku powstania rozbieżności w treści wskazanej dokumentacji, wiążąca będzie wersja dokumentacji sporządzona w jęz. angielskim.

W sytuacji kiedy oferta zostanie złożona Zamawiającemu przez Oferenta tylko w jednej wersji językowej, Oferent ma obowiązek złożyć tłumaczenie oferty w terminie 2 tygodni od otrzymania takiego wniosku od Zamawiającego drogą mailową. Tłumaczenie oferty powinno zawierać wszystkie uzupełnienia wykonane przez Oferenta.

**III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wraz z podaniem kodów CPV):**

Kod/kody CPV[[1]](#footnote-1):

42000000-6 Maszyny przemysłowe

42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

42921300-1 Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego

42921310-4 Maszyny do taśmowania

42921320-7 Maszyny do pakowania zbiorczego

42923100-3 Maszyny ważące

Przedmiotem zamówienia będzie **zakup, dostawa zgodnie z DDP INCOTERMS 2010, uruchomienie, przeprowadzenie prób, odbiór techniczny systemu badań nieniszczących korpusu rury (metodą magnetycznego strumienia rozproszonego) wraz z urządzeniami pomocniczymi. System ten będzie elementem linii pilotażowej (technologicznej) do produkcji rur Ø 76,1 – 168,3mm i kształtowników 60x60 - 120x120.**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w Specyfikacji Technicznej 04a/AMTP/2022 stanowiącej Załącznik nr 2 do przedmiotowego zapytania ofertowego.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest: ArcelorMittal Tubular Products Kraków Sp. z o.o. , ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, Polska.

**UWAGA:**

W związku z obostrzeniami i rygorami sanitarnymi wynikającymi z sytuacją pandemii koronawirusa oraz wewnętrznymi rygorami Spółki w zakresie organizacji pracy oraz w wychodząc naprzeciw potrzebom oferentów w zakresie uszczegółowienia treści przedmiotu zamówienia, Zamawiający przygotował rozwiązanie organizacyjne dla oferentów zainteresowanych wzięciem działu w przedmiotowym postępowaniu.

**Zaproponowanym rozwiązaniem jest możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w trybie zdalnym.** Szczegóły przeprowadzenia zdalnej wizji zostały wskazane poniżej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. MOŻLIWOŚCI ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ W TRYBIE ZDALNYM (dalej: ‘wizja lokalna’):

Przeprowadzenie zdalnej wizji lokalnej będzie polegało na połączeniu się Oferenta w uzgodnionym z Zamawiającym terminie za pomocą darmowej aplikacji: Microsoft Teams z możliwością użycia mikrofonu oraz kamery. Wizja będzie się odbywała w formie wideokonferencji, z którą połączenie można uzyskać za pomocą urządzenia posiadającego dostęp do internetu.

Na wskazany wcześniej adres mailowy Oferenta, Zamawiający prześle link zapraszający do udziału w zdalne wizji lokalnej.

Po otrzymaniu wiadomości mailowej z zaproszeniem Oferent dołącza do zdalnego spotkania poprzez naciśniecie przycisku „*Join meeting*” (bądź podobnego – w zależności od używanej platformy).

Oferent uzgadniając z Zamawiającym termin odbycia wizji musi wskazać imiona i nazwiska osób, które będą uczestniczyły w zdalnej wizji. Ze względów organizacyjnych, Oferent ma prawo do oddelegowania do uczestnictwa w zdalnej wizji lokalnej maksymalnie trzech osób.

W przypadku kiedy użytkownik nie korzystał nigdy z platformy do organizacji wideokonferencji, konieczne może być zainstalowanie wtyczki w celu umożliwienia korzystania z platformy wideokonferencyjnej. Ze względu na liczbę wideokonferencji i obowiązujący limit czasu każdego spotkania wizyjnego, bardzo ważne jest punktualne zalogowanie się Wnioskodawcy, uwzględniając kilkanaście minut zapasu na sprawy techniczne, takie jak sprawdzenie mikrofonu, kamery i stabilności łącza internetowego. Zamawiający nie odpowiada za ew. organizację techniczną zdalnej wizji przez Oferenta.

Przed wideokonferencją należy upewnić się czy kamera nie jest zasłonięta oraz czy mikrofon i odtwarzacz dźwięku w stacji roboczej działa prawidłowo.

**Oferent nie może nagrywać / rejestrować przebiegu spotkania (całkowity zakaz).** Zapis głosowy spotkania prowadzony jest przez Zamawiającego.

Przeprowadzenie zdalnej wizji lokalnej odbędzie się w formule pytań i odpowiedzi.

W celu zapewnienia efektywności wizji lokalnej, ewentualne pytania i wątpliwości Oferenta dotyczące przedmiotu zamówienia muszą być przekazane Zmawiającemu 24h (pocztą elektroniczną) przed uzgodnionym terminem wizji lokalnej.

Oferenci będą mieli prawo do odbycia jednorazowej wizji lokalnej bez limitu czasowego.

Termin wizji lokalnej zostanie uzgodniony z Oferentem w drodze korespondencji elektronicznej. Przeprowadzenie wizji lokalnej jest możliwe w terminie do 7 dni przed zakończeniem akcji ofertowej.

Uzgodnienie terminu wizji lokalnej nastąpi po podpisaniu i odesłaniu przez Oferentów Oświadczenia o zachowaniu poufności.

W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia jest: dostawa zgodnie z DDP INCOTERMS 2010, uruchomienie, przeprowadzenie prób, odbioru technicznego.

Parametry techniczne i wymagania zostały przedstawione **w Specyfikacji Technicznej nr 04a/AMTP/2022**, która jest załącznikiem niniejszego zapytania ofertowego.

**Termin realizacji kontraktu:**

Maksymalny dopuszczany termin realizacji przedmiotu kontraktu przez Dostawcę wynosi 10 miesięcy od podpisania kontraktu (warunek dopuszczający). Oferty obejmujące dłuższy okres wykonania przedmiotu kontraktu zostaną odrzucone.

**Termin dostawy rozumiany jest jako bezusterkowy protokół odbioru pracy urządzeń PAT.**

Zakończenie realizacji przedmiotu kontraktu rozumiane jest jako podpisanie przez Zamawiającego **bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego (PAC), podczas którego następuje finalne potwierdzenie osiągnięcia i spełnienie warunków technicznych pracy instalacji w zakresie:**

a. Wydajności urządzeń - Zakres wydajności (metry na minutę) podzielony na poszczególne wymiary rur według punktu 1.3.3 Specyfikacji Technicznej nr 04a/AMTP/2022 **(warunek dopuszczający – oferent składając ofertę potwierdza możliwość osiągnięcia danego warunku).**

b. Jakości wyprodukowanych produktów - następujące warunki muszą zostać spełnione:

- System musi być w stanie wykryć niedoskonałości na rurach wykonanych z czarnej taśmy stalowej oraz z powłokami metalicznymi i galwanicznymi o grubości powłoki do 35 μm z jednej strony i 70 μm z obu stron.

- System musi być w stanie wykryć wady na rurach z zakresu produkcyjnego linii o jakości F2 wg EN 10893-3 z prędkością linii jak wyżej.

- System musi zapewniać, że odrzucone rury zostaną oddzielone do kosza zbiorczego na odrzucone rury.

- System musi badać rury z tolerancjami średnicy zewnętrznej, grubości ścianki, owalności i prostoliniowości, jak pokazano w tabeli 1.3.1.

c. Niezawodności urządzeń – jak opisano w punkcie 1.4.1. Specyfikacji Technicznej nr 04a/AMTP/2022 (**warunek dopuszczający – oferent składając ofertę potwierdza możliwość osiągnięcia danego warunku**).

Konstrukcja urządzeń i układów mechanicznych i elektrycznych musi nadawać się do pracy w środowisku przemysłu ciężkiego, pracującym 21 (dwadzieścia jeden) zmian / tydzień (8 godzin na zmianę), 50 (pięćdziesiąt) tygodni rocznie. Roczne wymagania produkcyjne oparte są na 15 (piętnaście) zmianach / tygodniowo, 48 (czterdzieści osiem) tygodni rocznie.

**Testy Odbioru Wstępnego (PAT) zostaną przeprowadzone po prawidłowej instalacji i rozruchu wszystkich urządzeń szczegółowo opisanych w punkcie 4.1 Specyfikacji Technicznej 04a/AMTP/2022. Test Odbioru Wstępnego (PAT) musi zakończyć się maksymalnie w ciągu 5 dni od jego rozpoczęcia** **(warunek dopuszczający – oferent składając ofertę potwierdza możliwość osiągnięcia danego warunku).**

**Pozytywny wynik Testu Odbioru Wstępnego (PAT) jest podstawą do wystawienia Certyfikatu Odbioru Końcowego (PAC) szczegółowo opisanego w punkcie 4.2 Specyfikacji Technicznej nr 04a/AMTP/2022 (warunek dopuszczający – oferent składając ofertę potwierdza możliwość osiągnięcia danego warunku).**

**Warunki dla PAT:**

1. Testy Odbioru Wstępnego (PAT) zostaną przeprowadzone na 3 średnicach rur i 3 grubościach ścianki w następującej konfiguracji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Średn./Gr. ścianki** | 2,9 | 4,0 | 6,0 |
| 76,1 | **70** | **50** | **45** |
| 114,3 | **50** | **45** | **35** |
| 168,3 | **-** | **35** | **25** |

1. Podane wydajności w m/min są minimum wymaganym do zaakceptowania. Maksymalnie 5% odchylenia od wydajności są akceptowalne.
2. System musi zapewnić wykrywanie niedoskonałości wzdłużnej na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni rury w zakresie produkcji linii.
3. System musi być w stanie wykryć niedoskonałości na rurach wykonanych z czarnej taśmy stalowej oraz z powłokami metalicznymi i galwanicznymi o grubości powłoki do 35 μm z jednej strony i 70 μm z obu stron.
4. System musi być w stanie wykryć wady na rurach z zakresu produkcyjnego linii o jakości F2 wg. wg EN 10893-3 z prędkością linii jak wyżej.
5. Sprzęt musi wykrywać uszkodzone rury i dawać sygnał do skutecznego odrzucenia i oddzielenia rur do kosza zbiorczego na odrzucone rury.
6. System musi badać rury z tolerancjami średnicy zewnętrznej, grubości ścianki, owalności i prostoliniowości, jak pokazano w tabeli 1.3.1.
7. Potwierdzeniem pomyślnego PAT będzie wykrycie wad wzdłużnych o głębokości w granicach 5% grubości ścianki lub minimum 0,3mm, szerokości max 1mm, długości max 25mm.
8. Kalibrację urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z EN 10893-3 na rurach wzorcowych przygotowanych zgodnie z EN 10893-3.
9. Test Odbioru Wstępnego będzie przeprowadzony w trwających minimum 1 godzinę kampaniach na każdą z testowanych pozycji.
10. Próbna kampania produkcyjna może zostać zaliczona jako pomyślna pod warunkiem ciągłej produkcji bez zatrzymań i awarii.
11. Rury wyprodukowane podczas Testu Odbioru Wstępnego muszą spełniać wymagania jakościowe specyfikacji materiałowej oraz wszelkich innych wymagań umowy.
12. Podczas przeprowadzania próby wszystkie urządzenia mają pracować w trybie automatycznym, bez pomocy operatora, w normalnych warunkach.
13. W przypadku niepowodzenia ponowne próby mogą zostać przeprowadzone po 3 dniach. Maksymalnie można przeprowadzić dwie ponowne próby.

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia (umowy) w oparciu o status realizacji projektu lub w przypadku wystąpienia siły wyższej bądź innych warunków realizacji umowy o dofinansowanie.**

**Złożenie przez Oferenta oferty będzie stanowiło pisemną zgodę na w/w warunki realizacji przedmiotu zamówienia, które następnie zostaną ujęte w treści umowy   
z wybranym oferentem. Zmawiający nie dopuszcza możliwości negocjowania w/w warunków.**

W związku z faktem, iż realizacja przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym jest ściśle związana z realizowanym przez Spółkę projektem, dla którego Zamawiający podpisał umowę o dofinasowanie oraz wobec rygorów związanych z okresem kwalifikowalności wydatków  związanym m.in. z terminowym oddaniem do użytkowania elementu linii pilotażowej (systemu badań nieniszczących korpusu rury metodą magnetycznego strumienia rozproszonego wraz z urządzeniami pomocniczymi), (co w sposób bezpośredni wiąże się z terminem dostawcy oraz przeprowadzeniem odbiorów końcowych - stanowiących ostatni kamień milowy realizacji przedmiotu zamówienia), treść umowy na realizację przedmiotu zamówienia będzie zawierała zapisy dotyczące m.in.: kar umownych związanych z powstałymi opóźnieniami. Złożenie przez oferenta oferty stanowi pisemną zgodę na poniższe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, które następnie zostaną ujęte w treści umowy z wybranym oferentem.

**Zapisy w zakresie kar umownych, które zostaną ujęte w treści umowy z wybranym oferentem:**

*„Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:*

*a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu – w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy,*

*b) z tytułu niedotrzymania terminu uruchomienia Sprzętu – w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień uruchomienia do dnia uruchomienia,*

*c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości brutto umowy. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie rozumiane jest jako niezgodność z warunkami PAT (pkt 4.1 Specyfikacji Technicznej nr 04a/AMTP/2022),*

*d) z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia – w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu naprawy lub wymiany, wynikającego z tego oświadczenia do dnia naprawy.*

*W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia w całości lub części od umowy z prawem żądania kary umownej, o której mowa w lit. c) powyżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie w terminie 14 dni roboczych od dowiedzenia się o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20 %. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.”*

**Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu stanowiące warunki dopuszczające, których niepotwierdzenie w treści oferty spowoduje odrzucenie oferty:**

1. Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego PAC (**warunek dopuszczający)**. Oferty wskazujące krótszy okres gwarancji zostaną odrzucone.
2. Czas reakcji serwisu najpóźniej do 24h od zgłoszenia, przy czym w razie konieczności fizycznej obecność przedstawiciela na linii pilotażowej najpóźniej do 72h od zgłoszenia; **(warunek dopuszczający)**. Oferty wskazujące dłuższy czas serwisu zostaną odrzucone.
3. Bezpłatny przegląd serwisowy, co najmniej jeden raz w roku w okresie gwarancji,   
   z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta.
4. Wymóg dodatkowo płatnego serwisu pogwarancyjnego urządzenia przez okres minimum kolejnych 5 lat po okresie gwarancji (nie wchodzi w cenę oferty).
5. Bezpośrednia/zdalna pomoc techniczna przez VPN w czasie trwania proponowanej gwarancji w dowolnym czasie w dni i godziny robocze, od 8.30 do 12.30. oraz od 13.30 do 17:30

**IV. WARUNKI DOTYCZĄCE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA**

IV.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:

a). posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek potwierdzony oświadczeniem,

b). prowadzą działalność zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – warunek potwierdzony oświadczeniem,

c). znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – warunek potwierdzony oświadczeniem,

d). nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości – warunek potwierdzony oświadczeniem,

e). nie zalegają z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – Oferent przedłoży oświadczenie / zaświadczenie, że nie posiada zaległości z tytułu ww. należności (opłaty publiczno-prawne, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne),

f). nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej,

g). posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek potwierdzony oświadczeniem wraz z referencjami **wymagane przedłożenie co najmniej jednego listu referencyjnego wystawionego przez podmiot, dla którego w ostatnich 4 (czterech) latach wykonano system badań nieniszczących korpusu rury (metodą magnetycznego strumienia rozproszonego) (nazwa kupującego, lokalizacja, rok, opis). Oferent przedłoży oświadczenie zawierające listę referencyjną z wykazem zrealizowanych pięciu systemów badań nieniszczących korpusu rury (metodą magnetycznego strumienia rozproszonego) pracujących w linii produkcyjnej w ostatnich czterech latach przed upływem terminu składania ofert.** Lista musi zawierać: nazwę kupującego, lokalizację, rok, opis oraz dane kontaktowe przedstawiciela kupującego (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) umożliwiające potwierdzenie przez AMTP informacji zawartych w liście referencyjnej , załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego,

h). posiadać będą polisę ubezpieczeniową OC dotyczącą prowadzonej działalności gospodarczej - Oferent złoży oświadczenie, że w ciągu 30 dni od podpisania umowy będzie posiadał odpowiednią polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej o wartości min. Równowartości 3 000 000 EUR (netto)

i). podpisali Umowę o Zdrowiu i Bezpieczeństwie Pracy według wzoru dołączonego do niniejszego zapytania.

j). podpisali formularz akceptacji Istotnych Warunków Zamówienia według wzoru dołączonego do niniejszego zapytania.

k). podpisali umowę lub oświadczenie o zachowaniu poufności według wskazanego przez Zamawiającego wzoru dołączonego do niniejszego zapytania, załącznik nr 3, celem otrzymania pełnego opisu przedmiotu zamówienia – jeśli dotyczy,

l). Oferent zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu gwarancji bankowej, zgodnej co do zasadniczych kwestii z jednym z wzorów wskazanym w Załączniku nr 7 niniejszego zapytania ofertowego, wraz z fakturą, która będzie wymagać zabezpieczenia. Niedostarczenie gwarancji bankowej lub dostarczenie gwarancji bankowej niezgodnej co do zasadniczych kwestii ze wzorem Zamawiającego, uprawniać będzie Zamawiającego do powstrzymania się ze wszelkimi płatnościami do chwili przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów gwarancji, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu powstrzymania płatności.

IV.2 Zamawiający dokona weryfikacji zgodności przedłożonej oferty z wymogami opisu przedmiotu zamówienia poprzez zbadanie kompletności przedstawionych opisów. Niespełnienie przez oferenta jednego z poniższych wymogów będzie oznaczało, iż oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie. Weryfikacja dokonana zostanie w formie listy sprawdzającej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Wykaz kryteriów dopuszczających do kolejnego etapu oceny ofert** | **Potwierdzenie**  **( TAK/NIE)** | **Opis możliwości wykonania zadania** | **Termin osiągnięcia/ potwierdzenia spełnienia warunku dopuszczającego przez Oferenta** | **Odnośnik do oferty: Strona nr. Punkt nr.** |
| **1** | Spełnianie wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji technicznej nr  04a/AMTP/2022, pozostałych niż te określone poniżej w punktach (1.1-1.12). |  |  |  |  |
| **1.1** | Spełnienie wymagań wymienionych parametrów dla urządzeń (Specyfikacja wytwarzanych produktów na linii) z punktu 1.3.1 Specyfikacji Technicznej nr 04a/AMTP/2022. |  |  |  |  |
| **1.2** | Spełnienie wymagań wymienionych parametrów dla urządzeń (Specyfikacje produktu) z punktu 1.3.2 Specyfikacji Technicznej nr 04a/AMTP/2022.  W szczególności spełnienia przez Oferenta wymogów w zakresie urządzenia Systemu badań nieniszczących korpusu rury muszą umożliwiać badanie:  - rur w zakresie norm produktowych PN-EN 10217-1 i PN-EN 10217-2; PN-EN ISO 3183; EN 10224  - produktu gotowego wolnego od śladów i zarysowań. |  |  |  |  |
| **1.3** | Spełnianie wymagań wymienionych w punkcie 1.3.3 – Mix produkcyjny Specyfikacji Technicznej nr 04a/AMTP/2022.  W szczególności spełnienia przez Oferenta wymogów w zakresie urządzenia Systemu badań nieniszczących korpusu rury muszą umożliwiać badanie rur z wydajnością minimum 80 m / min dla rur o wymiarze 76,1; 55 m / min dla rur 114,3mm oraz 40 m / min dla rur 168,3mm. |  |  |  |  |
| **1.4** | Spełnianie wymagań wymienionych w punkcie 1.3.4 – Parametry projektowe Systemu badań nieniszczących korpusu rury Specyfikacji Technicznej nr 04a/AMTP/2022.  W szczególności spełnienia przez Oferenta wymogów w zakresie urządzenia musza umożliwiać:  Maksymalny czas przezbrojenia urządzeń wynosi 20 minut na pełną przebudowę produkowanego wymiaru. Spełnienie danego warunku zostanie potwierdzone podczas testu odbiorczego PAT.  Urządzenia będą obsługiwane przez maksymalnie 1 osobę w pełnym zakresie produkcji. |  |  |  |  |
| **1.5** | Spełnianie ogólnych wymagań zakresu dostawy (w tym obowiązkowego oznakowania znakiem CE i Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE), o których mowa w punkcie 1.4.1 Specyfikacji Technicznej nr 04a/AMTP/2022. |  |  |  |  |
| **1.6** | Uwzględnienie/zawarcie w ofercie wsparcie dodatkową sondą prądów wirowych NDT do badania zgrzewu o których mowa w punkcie 1.4.2 Specyfikacji Technicznej nr 04a/AMTP/2022 |  |  |  |  |
| **1.7** | Spełnianie ogólnych wymagań:  - Wykryte wady - 100%  - Wady do zidentyfikowania - wzdłużne  - Poziom akceptacji - min. F2 zgodnie z EN ISO 10893-3  - Zasilanie - zmienna moc prądu stałego - DC  - Znakowanie farbą w celu zidentyfikowania obszaru wad  - Sortowanie: dwie klasy „przyjęte” / „odrzucone” zgodnie z punktem 1.4.2 Specyfikacji Technicznej nr 04a/AMTP/2022. |  |  |  |  |
| **1.8** | Spełnienie warunku, iż system musi być również w stanie przetransportować przez całe urządzenie kwadratowe i prostokątne kształtowniki zamknięte produkowane na linii zgodnie z punktem 1.4.2 Specyfikacji Technicznej nr 04a/AMTP/2022. |  |  |  |  |
| **1.9** | Uwzględnienie/zawarcie w ofercie:   * Jednostka magnetyzująca – do technologii magnetycznej * Podparcie cewki/półcewki lub sondy – dostosowany do konstrukcji linii – z systemem sprzęgania * Zewnętrzna konstrukcja kalibracji * sonda prądów wirowych NDT ze wszystkimi urządzeniami pomocniczymi, * Załączający się system zasilania (stacja hydrauliczna, pneumatyczna lub mechaniczna) * Główny pulpit sterowniczy w głównej kabinie sterowniczej linii. * Dodatkowy panel sterowania w pobliżu urządzenia. * Stojak do ustawień * Narzędzia do konserwacji, konfiguracji i przebudowy;   zgodnie z punktem 1.4.2 Specyfikacji Technicznej nr 04a/AMTP/2022. |  |  |  |  |
| **1.10** | Uwzględnienie/zawarcie w ofercie listę części zamiennych operacyjnych oraz części zamiennych na rozruch zgodnie z punktem 1.5 Specyfikacji Technicznej nr 04a/AMTP/2022. |  |  |  |  |
| **1.11** | Uwzględnienie/zawarcie w ofercie Instalacji w trybie „pod klucz” zgodnie z punktem 1.6.1  Specyfikacji Technicznej nr 04a/AMTP/2022.  Wykonanie wszelkich prac montażowo-instalacyjnych, wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji. |  |  |  |  |
| **1.12** | Uwzględnienie/zawarcie w ofercie przeprowadzenia szkolenia (dla personelu operacyjnego, utrzymania ruchu oraz inżynierów/technologów utrzymania ruchu) – zgodnie z punktem 1.6.2 Specyfikacji Technicznej nr 04a/AMTP/2022. |  |  |  |  |
| **2** | Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie 10 miesięcy liczonych od momentu podpisania umowy.  Poprzez realizację przedmiotu zamówienia należy rozumieć spełnienie wszystkich warunków zawartych w kontrakcie oraz pomyślne przeprowadzenie Testu Odbioru Wstępnego (PAT).  Warunki dostawy DDP Kraków zgodnie z p. 3.1 Specyfikacji Technicznej nr 04a/AMTP/2022.  (Oferty wskazujące dłuższy termin dostawy niż 10 miesięcy zostaną odrzucone (warunek dopuszczający) . Uwaga: termin dostawy jest również kryterium oceny punktowej, a oferty zostaną ocenione według proponowanego terminu dostawy). |  |  |  |  |
| **3** | Okres gwarancji zawarty w ofercie wynosi minimum 12 miesięcy od podpisania protokołu testu akceptacyjnego (PAC).  (Oferty wskazujące krótszy okres gwarancji niż 12 miesięcy zostaną odrzucone ( Warunek dopuszczający). Należy pamiętać, że gwarancja jest również kryterium oceny punktowej, a oferty zostaną ocenione według proponowanego terminu dostawy). |  |  |  |  |
| **4** | Serwis gwarancyjny w ofercie zawiera m.in:  Pomoc techniczna (przybycie technika) gwarantowana na miejscu w ciągu 24 godzin.  Dodatkowo Bezpośrednia/zdalna pomoc techniczna przez VPN w czasie trwania proponowanej gwarancji w dowolnym czasie w dni i godziny robocze, od 8.30 do 12.30. oraz od 13.30 do 17:30.  Obsługa gwarancyjna powinna być potwierdzona oficjalnym oświadczeniem. |  |  |  |  |
| **5** | Oferent złoży oświadczenie, że w ciągu 30 dni od podpisania umowy będzie posiadał odpowiednią polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej o wartości min. Równowartości 3 000 000 EUR |  |  |  |  |
| **6** | Ważność oferty powinna wynosić co najmniej 120 dni  (Oferty wskazujące na krótszą ważność oferty niż 270 dni zostaną odrzucone). |  |  |  |  |
| **7** | Oferta zawiera również integrację systemów (przepływ materiału i systemu elektrycznej kontroli), które będą tworzyć jedną kompletną linię produkcyjną zgodnie z p. 2.3 Specyfikacji Technicznej nr 04a/AMTP/2022. |  |  |  |  |
| **8** | Uwzględnienie/zawarcie w ofercie okablowania elektrycznego ostatecznie dociętego i odpowiednio ponumerowanego potrzebnego do podłączenia urządzeń do szafek/rozdzielni elektrycznych i pulpitów/paneli sterujących. Kable będą dostarczone wraz ze urządzeniami już podłączonymi z jednej strony.  Punkt podziału kompetencji jest na zaciskach w szafie zasilającej urządzenie. |  |  |  |  |
| **9** | Uwzględnienie/zawarcie następujących dokumentów wymaganych do dołączenia w przedkładanej ofercie:  - Rysunki mechaniczne urządzeń, ich rozmieszczenia i prac budowlanych (w tym rysunek układu i rozmieszczenia urządzeń z podaniem rozmiarów, wymiarów, fundamentów, ewentualnych rowów, kanałów kablowych, dołów na emulsję itp. Wszystkie wymagane media, narzędzia z podaniem natężenia przepływu, ciśnienia, zużycia, mocy itp.) |  |  |  |  |
| **10** | Oferta zawiera następujące dokumenty, które będą dostarczone do Zamawiającego po podpisaniu umowy na linię technologiczną do produkcji rur;  - rysunki konstrukcyjne (szczegółowe) dla łatwo zużywających się części;  - rysunki szczegółowe dla osprzętu walców wraz z zaciskami;  - inne dokumenty wyszczególnione w punkcie 3.3 Specyfikacji Technicznej nr 04a/AMTP/2022. |  |  |  |  |
| **11** | Dostawca / Wykonawca zapewni kopie zapasowe programów sterujących z przemienników częstotliwości, a także sterowników PLC i paneli HMI.  Po upływie okresu gwarancji dostawca przekaże w przeciągu 30 dni programy PLC, które staną się własnością Nabywcy.  Warunek powinien zostać potwierdzony oświadczeniem. |  |  |  |  |
| **12** | Oferent / Wykonawca wyznaczy koordynatora (Kierownika budowy) odpowiedzialnego za nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac we wszystkich jego aspektach i na wszystkich etapach realizacji. |  |  |  |  |
| **13** | Koordynator będzie również odpowiedzialny na cały czas realizacji przedmiotu za nadzór BHP wykonywanych prac przez wykonawcę i/lub jego podwykonawców (w godzinach pracy wykonawcy i/lub jego podwykonawców). Wszelkie prace będą wykonywane w zgodzie Zasadami BHP obowiązującymi w ArcelorMittal Poland.  Warunek winien być potwierdzony oświadczeniem |  |  |  |  |
| **14** | a. Testy Odbioru Wstępnego (PAT) zostaną przeprowadzone na 3 średnicach rur i 3 grubościach ścianki w następującej konfiguracji:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Średn./Gr. ścianki** | 2,9 | 4,0 | 6,0 | | 76,1 | **70** | **50** | **45** | | 114,3 | **50** | **45** | **35** | | 168,3 | **-** | **35** | **25** |   b. Podane wydajności w m/min są minimum wymaganym do zaakceptowania. Maksymalnie 5% odchylenia od wydajności są akceptowalne.  c. System musi wykrywać niedoskonałości powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej rur w zakresie produkcji linii.  d. System musi być w stanie wykryć niedoskonałości na rurach wykonanych z czarnego taśmy stalowej oraz z powłokami metalicznymi i galwanicznymi o grubości powłoki do 35 μm z jednej strony i 70 μm z obu stron.  e. System musi być w stanie wykryć wady na rurach z zakresu produkcyjnego linii o jakości F2 wg. wg EN 10893-3 z prędkością linii jak wyżej.  f. System musi zapewniać, że odrzucone rury zostaną oddzielone do kosza zbiorczego na odrzucone rury.  g. System musi badać rury z tolerancjami średnicy zewnętrznej, grubości ścianki, owalności i prostoliniowości, jak pokazano w tabeli 1.3.1.  h. Potwierdzeniem pomyślnego PAT będzie wykrycie wad wzdłużnych o głębokości w granicach 5% grubości ścianki lub minimum 0,3mm, szerokości max 1mm, długości max 25mm.  i. Kalibrację urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z EN 10893-3 na rurach wzorcowych przygotowanych zgodnie z EN 10893-3.  j. Rury wyprodukowane podczas próby muszą spełniać wymagania jakościowe specyfikacji materiałowej oraz wszelkich innych wymagań umowy.  k. Podczas przeprowadzania próby wszystkie urządzenia mają pracować w trybie automatycznym, bez pomocy operatora, w normalnych warunkach.  l. W przypadku niepowodzenia ponowne próby mogą zostać przeprowadzone po 3 dniach. Maksymalnie można przeprowadzić dwie ponowne próby.  m. Test Odbioru Wstępnego będzie przeprowadzony w trwających minimum 1 godzinę kampaniach na każdą z testowanych pozycji.  n. Próbna kampania produkcyjna może zostać zaliczona jako pomyślna pod warunkiem ciągłej produkcji bez zatrzymań i awarii. |  |  |  |  |
| **15** | Oświadczenie Oferenta o zaakceptowaniu Umowy BHP obowiązującej w AMTP oraz Istotnych Warunków Zamówienia. |  |  |  |  |

IV.3 Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy:

a). nie spełniają warunków wskazanych w IV.1 oraz IV.2 niniejszego zapytania ofertowego;

b). w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postepowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie podnosi odpowiedzialności. Zamawiający wykluczy więc z postępowania Oferenta w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

(1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził on szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,

(2) szkoda nie została przez niego dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,

(3) a contrario niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia jest następstwem okoliczności, za które Oferent ponosi odpowiedzialność,

c). osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

d). spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

e). spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

f). spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

g). osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazanego za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

h). są podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

IV.4 Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo (wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem) – warunek potwierdzony oświadczeniem.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

* uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
* posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
* pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
* pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**V. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT:**

V.1 Ocena ofert składa się z dwóch części: oceny finansowo handlowej oraz oceny technicznej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Kryterium | Maksymalna ilość punktów | Waga kryterium [%] |
| 1 | **C – cena netto\***  **[EURO / PLN]**  *\* Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia* | 100 | 60 |
| 2 | **Termin realizacji wykonania przedmiotu zamówienia** | 100 | 30 |
| 3 | **Gwarancja** | 100 | 10 |
|  |  | 300 | 100 |

**Kryterium: Cena**

**waga: 60%**

1. Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.
2. Cena powinna zostać podana w walucie EUR lub PLN
3. Określenie ceny w innej walucie skutkować będzie przeliczeniem ceny przez Zamawiającego do waluty EUR przy zastosowaniu tabel kursowych (tabela A – Kursy średnie walut obcych) Narodowego Banku Polskiego z dnia określonego w pkt. VII.1 (końcowy termin składania ofert).
4. W przypadku przeprowadzenia negocjacji z Oferentami i składania przez nich ostatecznych ofert, przeliczenie przez Zamawiającego do waluty EUR dokonane zostanie przy zastosowaniu tabel kursowych (tabela A – Kursy średnie walut obcych) Narodowego Banku Polskiego z dnia określonego w pkt. 3 powyżej.
5. Bez względu na podanie przez Oferenta ceny w walucie innej niż EUR, walutą Zamówienia zawartego z Oferentem wybranym przez Zamawiającego jest waluta EUR.

Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej w postępowaniu pomnożona przez wagę kryterium.

C = (Cmn / Cnob) x 60% gdzie:  
C – liczba punktów za cenę

Cmn - cena netto oferty najniższej  
Cnob - cena netto oferty badanej

W ofercie należy podać ostateczną cenę kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością czynności wymienionych w przedmiocie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania niezbędnych do realizacji zamówienia i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę*.* Ceny te muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, m.in.:

1. wartość robót określonych w przedmiocie zamówienia,
2. podatek VAT,
3. wszystkie zastosowane materiały i urządzenia,
4. koszty pracy ludzi i sprzętu,
5. koszty transportu,
6. koszty zabezpieczenia terenu,
7. wszystkie podatki i opłaty,
8. koszty obsługi geodezyjnej budowy
9. koszty ubezpieczeń,
10. koszty załadunków i wyładunków,
11. wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia,
12. wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku  
    z realizacją zamówienia.

Następnie oferent od tych kwot odejmuje wszelkie zniżki i bonifikaty i oblicza cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę zamieszcza w ofercie. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. *Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.*

**Kryterium: Termin realizacji**

**waga: 30%**

Prosimy o przedstawienie oferty na warunkach DDP Kraków, gdzie termin realizacji oznacza termin dostarczenia instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia na adres Zamawiającego. Poprzez realizację przedmiotu zamówienia należy rozumieć spełnienie wszystkich warunków zawartych w kontrakcie oraz pomyślne przeprowadzenie Testu Odbioru Wstępnego (PAT). Oferty wskazujące dłuższy termin dostawy niż 10 miesięcy zostaną odrzucone (**warunek dopuszczający**).

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.

TR = Termin dostawy z oferty ≤ 8,5 miesiąca = 30 punktów

8,5 miesiąca < Termin dostawy z oferty ≤ 9 miesiące = 20 punktów

9 miesiące < Termin dostawy z oferty ≤ 9,5 miesiąca = 10 punktów

9,5 miesiąca < Termin dostawy z oferty ≤ 10 miesięcy = 0 punktów

Postąpienie co pół miesiąca.

**Kryterium: Gwarancja**

**waga: 10%**

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.

Okres gwarancji zawarty w ofercie wynosi minimum 12 miesięcy od podpisania protokołu testu akceptacyjnego (PAC). Oferty wskazujące krótszy okres gwarancji niż 12 miesięcy zostaną odrzucone (**warunek dostępu**).

Punktacja dla kryterium gwarancja będzie rozpatrywana na podstawie deklarowanego przez Dostawcę okresu gwarancji dostarczonych urządzeń:

G = gwarancja: 12 miesięcy = 0 pkt  
gwarancja: 18 miesięcy = 4 pkt  
gwarancja: 24 miesiące = 6 pkt  
gwarancja: 30 miesięcy = 8 pkt  
gwarancja: 36 miesięcy i dłużej = 10 pkt

Okres gwarancji zawarty w ofercie powinien być podany w miesiącach do pełnych okresów półrocznych.

**Łączną ilość punktów przyznanych dla danej ocenianej oferty stanowi suma punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów:**

**C + TR + G**

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych. **Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert na każdym etapie postepowania, dokonuje poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty za zgodą oferenta.** Sprostowanie oczywistych omyłek dokonuje Zamawiający w specjalnym formularzu zawiadamiając o tym oferenta, którego oferta została poprawiona. Jeżeli Oferent nie zgodzi się na poprawienie omyłek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jego oferta zostanie odrzucona. W dalszej kolejności komisja oceniać będzie spełnienie warunków dopuszczających wymaganych od Oferentów. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (zawierającą nazwę, adres i cenę zwycięzcy postepowania) zamieści na stronach internetowych Zamawiającego oraz Bazy Konkurencyjności.
2. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów.
3. W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji Projektu, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym, wybierze ofertę korzystniejszą od strony oddziaływania na środowisko i klimat. Ocena na podstawie udzielonej odpowiedzi na pytanie: Czy stosują Państwo Zintegrowany System Zarządzania? (TAK / NIE).

W związku z powyższym Zamawiający prosi o podanie w treści oferty informacji o stosowaniu w Państwa firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania m.in.: w skład którego wchodzi System zarządzania środowiskowego [ISO 14001](https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_14001). (TAK stosujemy / NIE stosujemy). W sytuacji nie podania w treści oferty w/w informacji Zamawiający założy, że Zintegrowany System Zarządzania nie jest stosowany u danego Oferenta. Brak w treści oferty w/w informacji nie ma wpływu na ocenę kompletności oferty od strony formalnej i nie powoduje jej odrzucenia.

1. Jeżeli nadal będzie sytuacja równej ilości punktów i Zamawiający nadal będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami o równej ilości punktów, Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko (np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.).

**VI. INFORMACJA O ŻĄDANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZABEZPIECZENIU NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (JEŻELI ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA TAKIEGO ZABEZPIECZENIA):**

1. W związku z rygorystycznymi obowiązkami Zamawiającego wynikającymi z umowy o dofinansowanie w zakresie terminu zakończenia projektu i związanego z tym terminem obostrzeniami, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do umowy   
   z Wykonawcą zapisów gwarantujących wypłatę środków finansowych przy spełnieniu określonych warunków z rygorami dla Przyjmującego Zamówienie/ Dostawcy w zakresie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub gwarancji należytego wykonania umowy, zgodnie z opisem wskazanym w pkt. VI.2.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, gwarancji bankowej zgodnej co do zasadniczych kwestii z jednym ze wzorów wskazanym w Załączniku nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego. Niedostarczenie gwarancji bankowej lub dostarczenie gwarancji bankowej niezgodnej co do zasadniczych kwestii ze wzorem Zamawiającego, uprawniać będzie Zamawiającego do powstrzymania się ze wszelkimi płatnościami do chwili przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów gwarancji, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu powstrzymania płatności.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferenta, którego oferta została wybrana dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.
4. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu zwrotu zaliczki zapłaconej Oferentowi. Jeżeli Oferent będzie jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie będzie służyło także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
5. Szczegółowy opis żądanych zabezpieczeń zgodnie z postanowieniami zapisów umowy.

**VII. MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT:**

**VII.1. Oferty należy złożyć do dnia 18.07.2022 do godz.16:00.**

VII.2. Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w języku polskim i angielskim. W przypadku powstania rozbieżności w treści złożonej oferty, wiążąca będzie wersja oferty sporządzona w jęz. angielskim. **W temacie wiadomości e-mail należy wskazać nazwę i numer zapytania ofertowego, wskazany na pierwszej stronie niniejszego zapytania ofertowego.**

VII.3.W sytuacji kiedy oferta zostanie złożona Zamawiającemu przez Oferenta tylko   
w jednej wersji językowej, Oferent ma obowiązek złożyć tłumaczenie oferty w terminie 2 tygodni od otrzymania takiego wniosku od Zamawiającego drogą mailową. Tłumaczenie oferty powinno zawierać wszystkie uzupełnienia wykonane przez Oferenta.

VII.4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. Oferta właściwa powinna się składać z oferty handlowej oraz oferty technicznej. Oferta techniczna powinna uwzględniać opis merytoryczny dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VII.5.Oferty wraz z załącznikami należy składać mailem na adres [iwona.wolkowicz@arcelormittal.com](mailto:iwona.wolkowicz@arcelormittal.com), [artur.fialek@arcelormittal.com](mailto:artur.fialek@arcelormittal.com), [jakub.dziurdzia@arcelormittal.com](mailto:jakub.dziurdzia@arcelormittal.com)

Oferty należy opatrzyć dopiskiem **„Zapytanie ofertowe nr 04a/AMTP/2022”.**

VII.6. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu na wskazany w zapytaniu adres mailowy Kupującego.

VII.7. Oferty, które wpłyną po upływie terminu nie będą podlegały ocenie.

VII.8. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeśli zapytanie wpłynęło do Zamawiającego najpóźniej na 3 dni robocze (dni robocze: dni od poniedziałku od godz. 8:00 do piątku do godziny 15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zamówień z co najmniej 30 dniowym terminem do składania ofert, zapytania Oferentów mogą być składane najpóźniej 7 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana jest w taki sam sposób, w jaki opublikowano zapytanie ofertowe.

Pytania w zakresie treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami w tym treści przedmiotu zamówienia należy kierować do poniżej wskazanych osób:

**Kwestie techniczne:**

Jakub Dziurdzia +48 606 815 712 [jakub.dziurdzia@arcelormittal.com](mailto:jakub.dziurdzia@arcelormittal.com)

Artur Fiałek +48 668312518 [artur.fialek@arcelormittal.com](mailto:artur.fialek@arcelormittal.com)

**Kwestie handlowe**:

Iwona Wołkowicz +48 604 960 346 [iwona.wolkowicz@arcelormittal.com](mailto:iwona.wolkowicz@arcelormittal.com)

VII.9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

VII.10. Ofertę handlową należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VII.11. W toku dokonania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień treści złożonych przez nich ofert.

VII.12. Informacja nt. konieczności uzupełnienia złożonej oferty (w tym: zakres wymaganych uzupełnień oraz termin oraz sposób ich przedłożenia) zostanie przekazane w trybie poczty elektronicznej.

VII.13. W przypadku nie dostarczenia przez Oferentów zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Komisja Wyboru Dostawców może wyznaczyć dodatkowy termin na ich uzupełnienie.

VII.14. Do oferty (handlowej oraz technicznej) należy dołączyć:

1. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych w punkcie IV.1., IV.3 i IV.4 niniejszego zapytania;
2. Oświadczenie Oferenta, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Listę (zestawienie własne oferenta) co najmniej pięciu zrealizowanych systemów badań nieniszczących korpusu rury (metodą magnetycznego strumienia rozproszonego) w ostatnich 4 latach przed upływem terminu składania ofert (nazwa nabywcy, lokalizacja, wartość, rok, opis zakresu, parametry instalacji, czas realizacji);
4. Podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności – **JEŚLI DOTYCZY**;
5. Podpisane oświadczenie o akceptacji warunków Umowy o Zdrowiu i Bezpieczeństwie Pracy;
6. Podpisali formularz akceptacji Istotnych Warunków Zamówienia według wzoru dołączonego do niniejszego zapytania
7. Dokument rejestrowy Oferenta lub udzielonego pełnomocnictwa jeśli dotyczy.
8. Opis merytoryczny dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

**VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**

**Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 120 dni od dnia jej złożenia).**

Zamawiający może zażądać od Oferentów wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

**IX. INFORMACJE DODATKOWE:**

IX.1. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Oferenta złożone z oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia składane w toku niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie poufności informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będą traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

IX.2. Oferent może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. W przypadku zmiany, uzupełnienia lub wycofania oferty. W takim przypadku w wiadomości należy dodatkowo umieścić adnotację, odpowiednio: ZMIANA/UZUPEŁNIENIE/WYCOFANIE OFERTY

IX.3. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz Regulaminu.

IX.4. Oferentom przysługuje środek ochrony prawnej w postaci protestu dotyczącego przeprowadzonej oceny ofert zgodnie z Regulaminem.

IX.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Oferentem, który złoży oferty spełniające warunki dopuszczające wskazane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

IX.6. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych. Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert na każdym etapie postępowania, dokonuje poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty za zgodą oferenta. Sprostowanie oczywistych omyłek dokonuje Zamawiający w specjalnym formularzu zawiadamiając o tym oferenta, którego oferta została poprawiona.

IX.7. Jeżeli Oferent nie zgodzi się na poprawienie omyłek w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

jego oferta zostanie odrzucona.

IX.8. W dalszej kolejności komisja oceniać będzie spełnienie warunków dopuszczających wymaganych

od Oferentów.

IX.9. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (zawierającą nazwę, adres i cenę zwycięzcy postepowania) zamieści na stronach internetowych Zamawiającego oraz bazy konkurencyjności.

IX.10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków Zamówienia zawartego w wyniku niniejszego Zapytania. Zmiany będą mogły dotyczyć:

1. terminu obowiązywania Zamówienia – zmiany wynikające m.in. z wydłużenia realizacji projektu,
2. wielkości zamówienia – zwiększenie wielkości zamówienia nie będzie przekraczało 50% wartości udzielonego Zamówienia.
3. zmian wskazanych w istotnych warunkach zamówienia (jeśli dotyczy).

Z poważaniem,

Zespół Zamawiającego

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz ofertowy wraz z opisem merytorycznym dotyczącym sposobu realizacji przedmiotu zamówienia oraz oświadczeniem potwierdzającym spełnienie warunków z punktu IV.1, IV.3; IV.4 zapytania ofertowego nr 04a/AMTP/2022 z dnia 15.06. 2022;
2. Specyfikacja techniczna nr 04a/AMTP/2022;
3. Oświadczenie o zachowaniu poufności;
4. Umowa o Zdrowiu i Bezpieczeństwie Pracy;
5. Istotne Warunki Zamówienia
6. Lista (zestawienie własne oferenta) co najmniej pięciu zrealizowanych systemów badań nieniszczących korpusu rury (metodą magnetycznego strumienia rozproszonego) pracujących w linii produkcyjnej w ostatnich 4 latach przed upływem terminu składania ofert (nazwa nabywcy, lokalizacja, wartość, rok, opis zakresu, parametry instalacji, czas realizacji);
7. Wzór gwarancji bankowej;
8. Oświadczenie o zakresie oferty stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa;

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr **04a/AMTP/2022** z dnia 15.06.2022

**FORMULARZ OFERTY HANDLOWEJ**

Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr **04a/AMTP/2022** z dnia 15.06.2022 dotyczące **zakupu, dostawy zgodnie z DDP INCOTERMS 2010, uruchomienia, przeprowadzenia prób, odbioru technicznego systemu badań nieniszczących korpusu rury (metodą magnetycznego strumienia rozproszonego) wraz z urządzeniami pomocniczymi. System ten będzie elementem linii pilotażowej (technologicznej) do produkcji rur Ø 76,1 – 168,3mm i kształtowników 60x60 - 120x120.**

**Dane Oferenta:**

1. Nazwa:………………………………………………………………………………
2. Adres siedziby:………………………………………………………………….
3. NIP:…………………………………………………………………………………..
4. REGON:…………………………………………………………………………….
5. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Zamawiającym:

imię i nazwisko:………………………………………………………………..

telefon:…………………………………………………………………………….

adres e-mail:…………………………………………………………………….

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CENA** | **WALUTA** | **SŁOWNIE** |
| WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |
| WARTOŚĆ VAT (…%) |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |

1. Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli wskazującej rozbicie cenowe dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. Łączna kwota wykonania przedmiotu zamówienia wskazana w pkt. 1 powyżej musi być tożsama z podsumowaniem cenowym wskazanym w poniższym rozbiciu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Element przedmiotu zamówienia** | **Jednostka** | **Cena netto PLN/EUR** | **Słownie:** | **Uwagi:** |
| 1 | System badań nieniszczących korpusu rury |  |  |  |  |
| 2 | Instalacja |  |  |  |  |
| 3 | Szkolenie |  |  |  |  |
| 4 | Uruchomienie |  |  |  |  |
| 5 | Transport |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO:

Prosimy o podanie cen w EURO lub PLN w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.

Określenie ceny w innej walucie skutkować będzie przeliczeniem ceny przez Zamawiającego do waluty PLN przy zastosowaniu tabel kursowych (tabela A - Kursy średnie walut obcych) Narodowego Banku Polskiego z dnia określonego w pkt VII.1 z zapytania ofertowego (końcowy termin składania ofert).

W przypadku przeprowadzenia negocjacji z Oferentami i składania przez nich ostatecznych ofert, przeliczenie przez Zamawiającego do waluty PLN dokonane zostanie przy zastosowaniu tabel kursowych (tabela A - Kursy średnie walut obcych) Narodowego Banku Polskiego z dnia określonego w powyżej.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Oferta jest ważna 120 dni od dnia jej złożenia.

5. Termin płatności: ………………………………………

6. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.

7. Odniesienie do pozostałych kryteriów oceny ofert:

1. Deklarowany termin realizacji (proszę podać ilość miesięcy od podpisania umowy): ……………………….
2. Deklarowany okres gwarancji (proszę podać ilość miesięcy): …………………………………………………….
3. Oświadczam, że przystępując do postępowania w sytuacji wybrania naszej oferty wyrażamy zgodę na przekazanie w treści dokumentu o wyniku postępowania informacji o oferowanej cenie wykonania przedmiotu zamówienia, jak również nazwy naszej Spółki / Firmy z jej pełnym adresem. Oświadczam, że przystępując do postępowania w sytuacji wybrania naszej oferty wyrażamy zgodę na przekazanie na portalu Baza Konkurencyjności wyników przeprowadzonego postępowania.
4. Oświadczamy, iż w związku z rygorystycznymi obowiązkami Zamawiającego wynikającymi z umowy o dofinansowanie w zakresie terminu zakończenia projektu i związanego z tym terminem obostrzeniami, niniejszym **akceptujemy fakt, iż Zamawiający wprowadzi do umowy z Wykonawcą następujące zapisy**: „*Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, gwarancji bankowej zgodnej co do zasadniczych kwestii z jednym z wzorów wskazanym w Załączniku nr 7 . Niedostarczenie gwarancji bankowej lub dostarczenie gwarancji bankowej niezgodnej co do zasadniczych kwestii ze wzorem Zamawiającego, uprawniać będzie Zamawiającego do powstrzymania się ze wszelkimi płatnościami do chwili przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów gwarancji, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu powstrzymania płatności.”*
5. Czy stosują Państwo Zintegrowany System Zarządzania? Nie/ tak \*– proszę opisać.

**11. Oświadczam, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, wyrażam zgodę na zawarcie w treści umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej ofercie poniższego zapisu**: „*W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:*

*a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu – w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy,*

*b) z tytułu niedotrzymania terminu uruchomienia Sprzętu – w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień uruchomienia do dnia uruchomienia,*

*c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości brutto umowy,*

*d) z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia – w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu naprawy lub wymiany, wynikającego z tego oświadczenia do dnia naprawy*

*W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia w całości lub części od umowy z prawem żądania kary umownej, o której mowa w lit. c) powyżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie w terminie 14 dni roboczych od dowiedzenia się o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10 %. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.”*

1. Niniejszym oświadczam, iż:
2. akceptuję bez zastrzeżeń warunki Umowy o Zdrowiu i Bezpieczeństwie Pracy; wyrażając tym samym zgodę, aby zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z tymi warunkami;
3. akceptuję Istotne Warunki Zamówienia dołączone w Załączniku nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego, wyrażając tym samym zgodę aby zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z tymi warunkami;

13. Oferent składając ofertę oświadcza, iż jest ona objęta tajemnicą przedsiębiorstwa – prosimy o wskazanie elementów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa w" OŚWIADCZENIU O ZAKRESIE OFERTY STANOWIĄCYM TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA", będącym załącznikiem nr 8 do niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

1. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV.1 zapytania ofertowego nr 04a/AMTP/2022 z dnia 15.06.2022.
2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV.3 zapytania ofertowego nr 04a/AMTP/2022 z dnia 15.06.2022.
3. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV.4 zapytania ofertowego nr 04a/AMTP/2022 z dnia 15.06.2022.

……………………………………., dn. ………………………………. …………………………………………………………….  
Miejscowość, dnia Pieczęć firmowa, Podpis i pieczęć osoby uprawnionej\*\*

\* niepotrzebne skreślić

\*\* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO  
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr **04a/AMTP/2022** z dnia 15.06.2022

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW Z PUNKTU **IV.1** ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Oświadczam, że Oferent………………………………………………………………………………………………………...(nazwa i adres siedziby) spełnia poniższe warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Prowadzi działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie jest w stanie likwidacji ani też nie ogłosił upadłości.
6. Nie zalega z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
7. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej.
8. Inne ………… .- jeśli dotyczy.

………………………………………………………….. .………………………………………………………………………..  
Miejsce i data (pieczęć firmowa, pieczęć i podpis os. Upoważnionej)\*

\* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTOWEGO  
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr **04a/AMTP/2022** z dnia 15.06.2022

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW Z PUNKTU **IV.3** ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku występowania powodów wykluczenia z postępowania wskazanych poniżej:

1. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postepowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie podnosi odpowiedzialności. Zamawiający wykluczy więc z postępowania Oferenta w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

(1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził on szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,

(2) szkoda nie została przez niego dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,

(3) a contrario niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia jest następstwem okoliczności, za które Oferent ponosi odpowiedzialność,

b. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

c. spółki jawnej, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

d. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

e. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

f. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazanego za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

g. są podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

…………………………………………………………………….. .………………………………………………………………….  
Miejsce i data (pieczęć firmowa, pieczęć i podpis os. Upoważnionej)\*

\* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FORMULARZA OFERTOWEGO  
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr **04a/AMTP/2022** z dnia 15.06.2022

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW Z PUNKTU **IV.4** ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OŚWIADCZENIE  
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa i adres siedziby) a Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a). uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b). posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c). pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d). pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………….  
Miejsce i data (pieczęć firmowa, pieczęć i podpis os. Upoważnionej)\*

\* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 04a/AMTP/2022 z dnia 15.06.2022

**Oświadczenie**

potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia

Lista referencyjna

Oświadczam, że Oferent ………………………………………………………………………………………..……………………. (nazwa i adres siedziby) należycie\* zrealizował zamówienia wyszczególnione w Tabeli nr 1.

Lista referencyjna musi obejmować należycie wykonane zamówienia, których skala i funkcjonalność jest zbliżona do opisanego w Zapytaniu przedmiotu zamówienia.

Firma .................. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

*\* należycie zrealizowane zamówienia należy rozumieć jako bezusterkowe dostarczenie, zainstalowania, uruchomienie i skwalifikowane.*

Tabela nr 1: Lista referencyjna

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Pełna Nazwa podmiotu (i adres) na rzecz, którego zamówienie zostało zrealizowane | Liczba wraz z nazwą urządzeń /elementów instalacji zainstalowanych w danej organizacji  [szt.] | Rok dostawy oraz instalacji | Dane kontaktowe niezbędne do celów weryfikacji  Kontakt oficjalny do firmy, w której zostało zainstalowane urządzenie |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |

*Warunkiem koniecznym jest wykazanie się w Liście referencyjnej zrealizowaniem przez oferenta co najmniej 5 referencyjnych zamówień w okresie ostatnich 4 lat oraz przedłożenie co najmniej jednego listu referencyjnego dotyczącego zamówienia wskazanego w zestawieniu. Lista referencyjna musi obejmować należycie wykonane zamówienia, których skala i funkcjonalność jest zbliżona do opisanego w Zapytaniu przedmiotu zamówienia*

*……………………………………………………. …………..……………………………………………*

*Miejsce i data Imię, nazwisko, podpis, pieczątka\**

*\* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu*

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr **04a/AMTP/2022** z dnia 15.06.2022

WZORY GWARANCJI BANKOWYCH

**WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU**

**(nazwa i adres beneficjenta)**

**GWARANCJA DOBREGO WYKONANIA UMOWY Nr …………………..**

Zostaliśmy poinformowani, że ArcelorMittal Tubular Products Kraków z siedzibą Krakowie (zwana dalej „Zamawiającym”) podpisała w dniu **[ • ]** r. Umowę nr: **[ • ]**, której przedmiotem jest **[ • ]** (zwaną dalej „Umową”) z firmą **[ • ]** (zwaną dalej „Wykonawcą”) na kwotę **[ • ]**

Zostaliśmy również poinformowani, że zgodnie z warunkami Umowy Wykonawca ma dostarczyć na rzecz Zamawiającego gwarancję bankową w wysokości **[ • ]** jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

W związku z powyższym, my, [nazwa, numer KRS oraz adres banku] (zwany dalej „Bankiem”), działając na zlecenie Wykonawcy, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązujemy się do zapłacenia każdej kwoty lub kwot do łącznej wysokości nieprzekraczającej:

**[ • ]**

(słownie : **[ • ]**)

po otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania zapłaty zawierającego oświadczenie, że Wykonawca nie wywiązał się względem Zamawiającego ze swoich zobowiązań umownych.

W celu uwiarygodnienia podpisów, pisemne żądanie zapłaty powinno być przesłane nam pod adres **[ • ]** w jeden z poniższych sposobów:

- za pośrednictwem kluczowanego komunikatu SWIFT (kod SWIFT **[ • ]**), wraz z potwierdzeniem Banku, że jest on w posiadaniu oryginału żądania zapłaty wystawionego przez Zamawiającego, podpisanego przez osoby do tego upoważnione, oraz, że SWIFT przesłany przez ten Bank dokładnie oddaje treść żądania Zamawiającego, złożonego w ramach niniejszej gwarancji, a oryginał żądania został wysłany pod wyżej wskazany adres, lub

- za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy złożone pod żądaniem zapłaty należą do osób upoważnionych do podpisywania w imieniu Zamawiającego.

W przypadku dokonania wypłaty w ramach niniejszej gwarancji, kwota naszego zobowiązania będzie automatycznie zmniejszona o wartość dokonanej zapłaty.

Niniejsza gwarancja nabiera mocy w dniu wystawienia i pozostaje ważna do dnia **[ • ]** roku.

Roszczenia z tytułu Gwarancji powinny wpłynąć do Banku najpóźniej w ostatnim dniu ważności Gwarancji. Po upływie tego terminu lub w przypadku wcześniejszej wypłaty pełnej kwoty Gwarancji, Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, niezależnie od tego, czy jej oryginał zostanie do Banku zwrócony czy też nie. Zwrot oryginału niniejszej Gwarancji przed upływem terminu jej ważności będzie rozumiany jako zwolnienie Banku z podjętych zobowiązań i upoważnienie do anulowania Gwarancji.

Cesja gwarancji jest możliwa tylko za naszą zgodą. Gwarancja została sporządzona według prawa polskiego. Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej gwarancji stosuje się prawo Rzeczpospolitej Polskiej. **Wszystkie gwarancje bankowe muszą być awizowane za pośrednictwem ………………………………………….**

**WZÓR GWARANCJI PŁATNEJ NA PIERWSZE ŻĄDANIE**

**(nazwa i adres beneficjenta)**

**GWARANCJA PŁATNA NA PIERWSZE ŻĄDANIE Nr …………………..**

Zostaliśmy poinformowani, że ArcelorMittal Tubular Products Kraków z siedzibą w Krakowie (zwana dalej „Zamawiającym”) podpisała w dniu **[ • ]** r. Umowę nr: **[ • ]**, której przedmiotem jest **[ • ]** (zwaną dalej „Umową”) z firmą **[ • ]** (zwaną dalej „Wykonawcą”) na kwotę **[ • ]**

Zostaliśmy również poinformowani, że Wykonawca otrzyma od Zamawiający zaliczkę w kwocie **[ • ]** po przedstawieniu bankowej gwarancji zwrotu zaliczki wystawionej na rzecz Zamawiającego.

W związku z powyższym, my, [nazwa, numer KRS oraz adres banku] (zwany dalej „Bankiem”), działając na zlecenie Wykonawcy, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązujemy się do zapłacenia każdej kwoty lub kwot do łącznej wysokości nieprzekraczającej:

**[ • ]**

(słownie : **[ • ]**)

po otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania zapłaty zawierającego oświadczenie, że Wykonawca nie wywiązał się względem Zamawiającego ze swoich zobowiązań umownych oraz nie zwrócił wpłaconej przez Zamawiającego całości lub części zaliczki.

W celu uwiarygodnienia podpisów, pisemne żądanie zapłaty powinno być przesłane nam pod adres **[ • ]** w jeden z poniższych sposobów:

- za pośrednictwem kluczowanego komunikatu SWIFT (kod SWIFT **[ • ]**), wraz z potwierdzeniem Banku, że jest on w posiadaniu oryginału żądania zapłaty wystawionego przez Zamawiającego, podpisanego przez osoby do tego upoważnione, oraz, że SWIFT przesłany przez ten Bank dokładnie oddaje treść żądania Zamawiającego, złożonego w ramach niniejszej gwarancji, a oryginał żądania został wysłany pod wyżej wskazany adres, lub

- za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy złożone pod żądaniem zapłaty należą do osób upoważnionych do podpisywania w imieniu Zamawiającego.

W przypadku dokonania wypłaty w ramach niniejszej gwarancji, kwota naszego zobowiązania będzie automatycznie zmniejszona o wartość dokonanej zapłaty.

Niniejsza gwarancja nabiera mocy w dniu wystawienia i pozostaje ważna do dnia **[ • ]** roku.

Roszczenia z tytułu Gwarancji powinny wpłynąć do Banku najpóźniej w ostatnim dniu ważności Gwarancji. Po upływie tego terminu lub w przypadku wcześniejszej wypłaty pełnej kwoty Gwarancji, Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, niezależnie od tego, czy jej oryginał zostanie do Banku zwrócony czy też nie. Zwrot oryginału niniejszej Gwarancji przed upływem terminu jej ważności będzie rozumiany jako zwolnienie Banku z podjętych zobowiązań i upoważnienie do anulowania Gwarancji.

Cesja gwarancji jest możliwa tylko za naszą zgodą. Gwarancja została sporządzona według prawa polskiego. Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej gwarancji stosuje się prawo Rzeczpospolitej Polskiej. **Wszystkie gwarancje bankowe muszą być awizowane za pośrednictwem ………………………**

**WZÓR GWARANCJI BANKOWEJ PŁATNEJ NA PIERWSZE ŻĄDANIE ZABEZPIECZAJĄCEJ ROSZCZENIA O ZWROT ZALICZKI**

**(nazwa i adres beneficjenta)**

**GWARANCJA PŁATNA NA PIERWSZE ŻĄDANIE ZABEZPIECZAJĄCA ROSZCZENIA O ZWROT ZALICZKI Nr …………………..**

Zostaliśmy poinformowani, że ArcelorMittal Tubular Products Kraków z siedzibą w Krakowie (zwana dalej „Zamawiającym”) podpisała w dniu [ • ] r. Umowę nr: [ • ], której przedmiotem jest [ • ] (zwaną dalej „Umową”) z firmą [ • ] (zwaną dalej „Wykonawcą”) na kwotę [ • ]

Zostaliśmy również poinformowani, że Wykonawca otrzyma od Zamawiający zaliczkę w kwocie [ • ] po przedstawieniu bankowej gwarancji zwrotu zaliczki wystawionej na rzecz Zamawiającego.

W związku z powyższym, my, [nazwa, numer KRS oraz adres banku] (zwany dalej „Bankiem”), działając na zlecenie Wykonawcy, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązujemy się do zapłacenia każdej kwoty lub kwot do łącznej wysokości nieprzekraczającej:

[ • ]

(słownie : [ • ])

po otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania zapłaty zawierającego oświadczenie, że Wykonawca nie wywiązał się względem Zamawiającego ze swoich zobowiązań umownych oraz nie zwrócił wpłaconej przez Zamawiającego całości lub części zaliczki.

W celu uwiarygodnienia podpisów, pisemne żądanie zapłaty powinno być przesłane nam pod adres [ • ] w jeden z poniższych sposobów:

- za pośrednictwem kluczowanego komunikatu SWIFT (kod SWIFT [ • ]), wraz z potwierdzeniem Banku, że jest on w posiadaniu oryginału żądania zapłaty wystawionego przez Zamawiającego, podpisanego przez osoby do tego upoważnione, oraz, że SWIFT przesłany przez ten Bank dokładnie oddaje treść żądania Zamawiającego, złożonego w ramach niniejszej gwarancji, a oryginał żądania został wysłany pod wyżej wskazany adres, lub

- za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy złożone pod żądaniem zapłaty należą do osób upoważnionych do podpisywania w imieniu Zamawiającego.

W przypadku dokonania wypłaty w ramach niniejszej gwarancji, kwota naszego zobowiązania będzie automatycznie zmniejszona o wartość dokonanej zapłaty.

Niniejsza gwarancja nabiera mocy w dniu wystawienia i pozostaje ważna do dnia [ • ] roku.

Roszczenia z tytułu Gwarancji powinny wpłynąć do Banku najpóźniej w ostatnim dniu ważności Gwarancji. Po upływie tego terminu lub w przypadku wcześniejszej wypłaty pełnej kwoty Gwarancji, Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, niezależnie od tego, czy jej oryginał zostanie do Banku zwrócony czy też nie. Zwrot oryginału niniejszej Gwarancji przed upływem terminu jej ważności będzie rozumiany jako zwolnienie Banku z podjętych zobowiązań i upoważnienie do anulowania Gwarancji.

Cesja gwarancji jest możliwa tylko za naszą zgodą. Do przedmiotowej gwarancji stosuje się Jednolite Reguły dla Gwarancji Płatnych na Żądanie (URDG 2010 wersja nr 758 ). Wszystkie gwarancje bankowe muszą być awizowane za pośrednictwem ING Bank Śląski S.A., Swift INGBPLPW

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr **04a/AMTP/2022** z dnia 15.06.2022

**OŚWIADCZENIE O ZAKRESIE OFERTY STANOWIĄCYM TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA**

Oświadczam[1], że informacje zawarte w przedłożonej w dniu …………… oferty stanowiącej odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 04a/AMTP/2022 z dnia 15.06.2022 stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) w następującym zakresie:

**……………………………………………………..**

**……………………………………………………..**

**……………………………………………………..**

**……………………………………………………..**

Niniejsze informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późniejszymi zmianami) spełniając łącznie trzy warunki:

* mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
* nie zostały ujawniona do wiadomości publicznej,
* podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Zarząd Spółki ……………………………….. ma świadomość, iż informacja (wiadomość) "nie ujawniona do wiadomości publicznej" to informacja nieznana ogółowi lub osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem.

Oświadczamy również, iż informacje zawarte w przedłożonej w dniu ……… oferty pozostają tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) w dniu podpisania niniejszego świadczenia.

**………………………………………………… ………………………………………………………..**

*Miejsce i data pieczęć firmowa, pieczęć i podpis os. upoważnionej)\**

**\*** *Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu*

[i] Na podstawie: a) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), b) wyroku z dnia 3 października 2000 r. (I CKN 304/00, OSNC 2001/4/59), w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że skoro tajemnica przedsiębiorstwa ma dotyczyć informacji „nieujawnionej do wiadomości publicznej”, czyli takiej, która nie jest znana ogółowi lub osobom, które ze względu na wykonywany zawód są zainteresowane w jej posiadaniu, to przedsiębiorca musi mieć wolę, aby informacja pozostawała tajemnicą dla konkurentów oraz pewnych kół odbiorców, przy czym wola ta musi być dla nich rozpoznawalna. Jeśli informacja jest wprawdzie nieznana, ale nie mamy do czynienia z wolą przedsiębiorcy co do objęcia jej tajemnicą, nie stanowi ona tajemnicy przedsiębiorstwa;

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. [↑](#footnote-ref-1)